Projet de semestre
Duchoud Thibaud
Ghozlani Karim
Meguep Sakam Michelle Vanessa
Racine Raphaël
Santamaria Miguel
Présentation intermédiaire

---
Plan
- EasyGoing! en bref
- Planification
- Réalisations
- Problèmes rencontrés
- Points positifs
- Bilan
1

---
EasyGoing! en bref
Application de gestion de projets
  1. Gestion utilisateurs
  2. Création de projets
  3. « Dashboards »
  4. Tâches, sous-tâches, membres
2

---
Schéma général
3

---
Planification Initiale
4

---
Planification Actuelle
Nous sommes dans les temps par rapport à ce qui est planifié.
5

---
Réalisations
- Interfaces	En partie
- Connexion	Fait
- Inscription
- Liste des projets	Fait
- Dashboard	En partie
- Création de tâches	Fait
- Documentation	Tenue à jour
6

---
Documentation
Planification réelle	A jour
Journal de bord	A jour
UML, aspects techniques	A jour
Documentation générale	En cours
Pour le moment, plusieurs fichiers, mais une centralisation est prévue.
7

---
Difficultés rencontrés
Difficultés organisationnelles
- Gestion et synchronisation des travaux de chaque personne.
- Mises à niveaux et formations.
Difficultés techniques
- Sécurité
- Animations
8

---
Aspects positifs
Bonne entente au sein du groupe.
Projet intéressant et motivant.
Perfectionnement des technologies Web.
Découpage des tâches.
9

---
Bilan
- La planification a été bien respectée.
- Nous sommes dans les temps, même en avance.
- Les fonctionnalités de base sont implémentées.
- Quelques problèmes rencontrés, mais OK.
10

---
Merci pour votre attention !
11